Plantilla Proyecto Hackathon - Gestión en 5 Estándares

Proyecto provisional: SoyCampo
Cadena soyera cruceña: Modo Campo + Modo Acopio

Documento de gestión para coordinación interna, frontend, backend, IA, demo y pitch.
Versión base editable - logos, mascota e identidad final se integran después.

Uso del documento Este paquete reemplaza una plantilla demasiado extensa por una gestión compacta en cinco estándares: Constitución, Especificación, Clarificación, Plan y Tareas. No decide tecnologías finales; deja opciones y criterios para elegir después.

# Índice de trabajo

| Estándar | Documento | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Constitución | Definir el marco fundamental: problema, usuario, valor, IA, alcance y lienzos. |
| 2 | Especificación | Detallar requisitos exactos, flujos, pantallas, UI Contract, API Contract y datos. |
| 3 | Clarificación | Alinear dudas, decisiones, supuestos, riesgos y límites de alcance. |
| 4 | Plan | Organizar fases, arquitectura, tecnologías candidatas, Git, pruebas y despliegue. |
| 5 | Tareas | Asignar actividades concretas, backlog, checklist, demo y pitch. |

# Auditoría rápida del enfoque

El proyecto se mantiene dentro de AGRO, con conexión secundaria a INDUSTRIA por el control de calidad en acopio.

La IA no se usa como adorno: aparece en validación y análisis visual de muestras de soya, resultado de calidad y recomendación operativa.

La humedad no se calcula por imagen; se ingresa manualmente como dato medido por equipo externo para evitar una promesa técnicamente débil.

El Modo Campo queda como gestión agrícola y soporte de trazabilidad; el flujo más fuerte para demo será Modo Acopio, porque allí la IA es más visible.

No se incluye hardware real en el MVP: PLC, cámara industrial fija, sensores y actuadores quedan como crecimiento futuro.

No se integran todavía logos ni mascota; el diseño deja reemplazos de texto para no romper el layout.

# 1. Constitución - Marco fundamental del proyecto

Objetivo del estándar Dejar claro qué problema se resuelve, para quién, con qué valor y por qué la IA es central. Esta sección debe aprobarse antes de programar.

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre provisional | SoyCampo. El nombre final queda pendiente. En documentos, header, portada y pantallas se podrá reemplazar por el nombre/logo definitivo. |
| Mención principal | AGRO. El proyecto se enfoca en la cadena soyera de Santa Cruz: gestión de campaña, costos, insumos, trazabilidad, riesgo básico y control de calidad del grano. |
| Puente temático | INDUSTRIA, porque el Modo Acopio trabaja recepción de camiones, humedad medida, calidad de muestra, castigo y reporte industrial. |
| Problema central | Existe una brecha digital entre la gestión del agricultor en campo y la evaluación de calidad en acopio. La información queda dispersa, manual o poco trazable, dificultando costos, rentabilidad, calidad y toma de decisiones. |
| Solución propuesta | Plataforma web/PWA con dos modos: Modo Campo para gestión agrícola y Modo Acopio para control de calidad de recepción con apoyo de IA visual. |
| Usuario principal 1 | Agricultor o técnico de campo que necesita registrar campaña, costos, insumos, fumigaciones, bitácora, riesgo y rentabilidad. |
| Usuario principal 2 | Operador de silo/acopio o responsable de calidad que necesita registrar lote/camión, humedad medida, muestra visual, análisis IA, castigo y reporte. |
| Beneficiarios | Productores, técnicos, silos, acopiadoras, agroindustria, transportistas/lotes y equipo de control de calidad. |
| Propuesta de valor | Conectar campo y acopio en un flujo simple, trazable y demostrable, reduciendo incertidumbre en costos, calidad y recepción de soya. |
| IA central | Análisis visual de muestras de soya: sano, partido, manchado, posible moho e impurezas visibles. Además, reglas de recomendación y explicación de resultado. |

## 1.1 Problema redactado para documento técnico

En la cadena soyera cruceña, el agricultor toma decisiones de siembra, insumos, fumigación, costos, rendimiento y comercialización muchas veces con registros dispersos o manuales. Al llegar la carga al silo o centro de acopio, la industria evalúa peso, humedad, impurezas y calidad del grano, pero el análisis visual puede ser subjetivo, poco trazable o difícil de comparar entre lotes. Esta desconexión entre campo y acopio dificulta anticipar riesgos, estimar rentabilidad, documentar el historial de campaña y generar reportes confiables de recepción.

El proyecto propone una solución digital orientada a Santa Cruz que integra dos momentos críticos: gestión de campaña en campo y control de calidad en acopio, usando IA visual como apoyo a la decisión en muestras de soya, sin reemplazar mediciones oficiales de laboratorio ni equipos físicos de humedad.

## 1.2 Alcance inicial y alcance futuro

| Tipo | Contenido |
| --- | --- |
| Alcance inicial | Pantalla inicial, selección de modo, gestión básica de campaña, costos/rentabilidad, bitácora, noticias precargadas, ingreso de camión, humedad manual, carga de 5 imágenes, análisis IA o prototipo controlado, castigo estimado y reporte final. |
| Alcance futuro | Integración con clima real, precios actualizados, medidores de humedad, cámaras industriales, PLC/SCADA, actuadores, trazabilidad QR completa, recomendaciones agronómicas validadas y modelo IA entrenado con dataset propio. |
| Fuera del MVP | Medir humedad por imagen, recomendar dosis exactas de agroquímicos, automatización física, brazo mecánico, línea industrial completa, scraping en vivo obligatorio y autenticación compleja. |

## 1.3 Lean Canvas del proyecto

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| Problema | Brecha digital entre gestión de campaña en campo y evaluación de calidad en acopio; registros manuales; baja trazabilidad; incertidumbre en costos, calidad y castigos. |
| Segmento de clientes | Agricultores, técnicos agrícolas, silos, acopiadoras, agroindustrias y responsables de calidad. |
| Propuesta de valor única | Gestión inteligente de la soya cruceña desde campo hasta acopio, con IA visual para apoyar la clasificación de muestras y reportes trazables. |
| Solución | Plataforma con Modo Campo y Modo Acopio: registrar, estimar, analizar, recomendar y reportar. |
| Canales | Asociaciones de productores, silos, cooperativas, ferias agroindustriales, técnicos de campo y alianzas con acopiadoras. |
| Flujo de ingresos | SaaS para silos/acopiadoras, planes para productores, reportes por análisis, licencias empresariales e integración industrial futura. |
| Estructura de costes | Desarrollo, hosting, almacenamiento, servicio IA, entrenamiento de modelos, soporte y validación con expertos. |
| Métricas clave | Campañas registradas, lotes analizados, reportes generados, exactitud de clasificación, reducción de tiempo de recepción, uso offline exitoso. |
| Ventaja especial | Enfoque local en soya cruceña, doble modo campo/acopio, IA visible en demo y postura técnica honesta sobre humedad y hardware. |

## 1.4 FODA resumido

| F | O | D | A |
| --- | --- | --- | --- |
| Problema local; demo clara; dos usuarios reales; IA integrada; no depende de hardware en MVP; guía visual definida. | Digitalización de productores; integración con silos; automatización futura; trazabilidad; expansión a otros granos. | Dataset visual limitado; reglas de castigo aproximadas; datos climáticos y noticias posiblemente simulados; equipo con niveles técnicos distintos. | Críticas si se promete más de lo que se demuestra; baja conectividad rural; falta de adopción si no se valida con usuarios; fallos de IA o deploy. |

## 1.5 PESTEL resumido

| Factor | Análisis |
| --- | --- |
| Político | El agro es estratégico; deben considerarse regulaciones de semillas, comercio, importaciones, sanidad e institucionalidad local. |
| Económico | La rentabilidad depende del precio de la soya, costos de diésel, insumos, transporte, humedad, calidad y castigos. |
| Social | Productores y operadores necesitan herramientas simples, entendibles y útiles incluso con conectividad limitada. |
| Tecnológico | IA visual, PWA, almacenamiento cloud, offline parcial y automatización industrial por fases son aplicables. |
| Ambiental | Lluvias, sequía, humedad, plagas y condiciones de cosecha afectan directamente campaña y calidad del grano. |
| Legal | Recomendaciones agronómicas y mediciones oficiales requieren validación; el MVP debe presentarse como apoyo, no sustituto de laboratorio o asesoría profesional. |

# 2. Especificación - Requisitos exactos

Objetivo del estándar Convertir la idea en reglas concretas para frontend, backend, IA y demo. Esta sección evita que cada integrante programe una versión distinta del producto.

## 2.1 Alcance del MVP

| Categoría | Entra / No entra | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Pantalla inicial | Sí | Landing con hero agroindustrial, navegación superior, cards Modo Campo y Modo Acopio, carrusel de noticias precargadas. |
| Modo Campo | Sí | Crear campaña, costos, insumos/fumigaciones, bitácora fotográfica, rentabilidad esperada y estado de sincronización. |
| Modo Acopio | Sí | Nuevo ingreso, recepción técnica, humedad manual, muestra visual, análisis IA, castigo y reporte. |
| Noticias | Sí, precargado | Carrusel con 9 noticias mock o cargadas manualmente en JSON; no depender de scraping durante la demo. |
| IA visual | Sí | Análisis de 5 imágenes mínimo de muestra de soya. Puede ser modelo real o prototipo controlado, pero debe explicarse con transparencia. |
| Humedad por imagen | No | La humedad se ingresa como dato medido por equipo externo. Es una regla técnica obligatoria del producto. |
| Hardware industrial | No en MVP | Cámara industrial, PLC, sensores, actuadores y separadores automáticos se declaran como fase futura. |
| Recomendación de agroquímicos | No exacta | Se registran actividades; no se recetan dosis ni productos como asesoría profesional. |

## 2.2 Requerimientos funcionales

| ID | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe mostrar una pantalla inicial con navegación superior, hero, módulos principales y noticias. |
| RF-02 | El usuario debe poder seleccionar Modo Campo o Modo Acopio. |
| RF-03 | El Modo Campo debe permitir crear o editar una campaña de soya con zona, hectáreas, suelo, fecha y semilla. |
| RF-04 | El Modo Campo debe permitir registrar costos de semilla, fertilizante, herbicida, fungicida, insecticida, maquinaria, diésel y transporte. |
| RF-05 | El sistema debe calcular costo total y costo por hectárea. |
| RF-06 | El Modo Campo debe permitir registrar actividades de manejo: fumigación, abono, resiembra, plaga observada, costo y observación. |
| RF-07 | El Modo Campo debe permitir registrar bitácora fotográfica con etapa, foto, fecha y observación. |
| RF-08 | El Modo Campo debe calcular rentabilidad esperada con hectáreas, rendimiento esperado, precio referencial y costos. |
| RF-09 | El Modo Acopio debe permitir registrar nuevo ingreso de camión/lote con productor, zona, peso y hora. |
| RF-10 | El Modo Acopio debe permitir registrar humedad medida por equipo externo e impureza manual. |
| RF-11 | El sistema debe permitir cargar al menos 5 imágenes de muestra visual de grano. |
| RF-12 | El sistema debe validar estado básico de imágenes: pendiente, válida, repetir o error. |
| RF-13 | El sistema debe ejecutar o simular de forma controlada análisis IA de calidad visual. |
| RF-14 | El resultado IA debe mostrar porcentajes estimados de sano, partido, manchado, impurezas y posible moho. |
| RF-15 | El sistema debe calcular castigo estimado, valor bruto, pérdida estimada y valor ajustado. |
| RF-16 | El sistema debe generar reporte final visual o PDF descargable. |
| RF-17 | El sistema debe mostrar estados vacío, cargando, éxito y error en pantallas críticas. |
| RF-18 | El sistema debe contar con datos demo preparados para no depender de internet o APIs externas durante la presentación. |

## 2.3 Requerimientos no funcionales

| Categoría | Requisito |
| --- | --- |
| Usabilidad | Interfaz simple, institucional, responsive, con una acción principal por pantalla y botones no redundantes. |
| Rendimiento | La demo debe responder rápido; operaciones de cálculo deben ser inmediatas; análisis IA puede mostrar estado de carga. |
| Disponibilidad | Debe poder mostrarse con datos demo aunque falle internet parcialmente. |
| Seguridad básica | No exponer claves; usar variables de entorno; validar formatos; no subir datos sensibles reales sin permiso. |
| Mantenibilidad | Separar componentes UI, lógica de cálculo, servicios de datos e integración IA. |
| Escalabilidad inicial | Estructura preparada para crecer a más campañas, lotes, reportes y modelos. |
| Compatibilidad | Debe funcionar en navegador moderno de escritorio y móvil; Modo Campo con enfoque PWA/responsive. |
| Transparencia IA | Indicar que el análisis es apoyo a decisión y que la humedad no proviene de imagen. |
| Tiempo de hackatón | Priorizar flujo demostrable completo sobre funcionalidades secundarias. |

## 2.4 Flujo general del usuario

INICIO
  |
  v
SELECCIÓN DE MODO
  |---------------------------|
  v                           v
MODO CAMPO                    MODO ACOPIO
Agricultor/Técnico            Industria/Silo
  |                           |
Crear campaña                 Nuevo ingreso de camión
  |                           |
Costos, semilla, insumos      Humedad medida por equipo externo
  |                           |
Fumigaciones, plagas, fotos   Muestra visual de grano: 5 capturas
  |                           |
Rentabilidad e historial      Análisis IA de calidad
                              |
                              v
                         Castigo + decisión + PDF

## 2.5 Pantallas definidas

| Pantalla | Objetivo | Acción principal |
| --- | --- | --- |
| Landing / Inicio | Presentar el sistema, contexto soyero y acceso a los dos modos. | Iniciar demo / Ingresar. |
| Dashboard Campo | Mostrar campaña activa y accesos a gestión agrícola. | Abrir módulo. |
| Crear campaña | Registrar datos base de campaña. | Guardar campaña. |
| Costos e insumos | Calcular inversión de campaña. | Guardar costos. |
| Registro de manejo | Registrar fumigación, abono, resiembra o plaga. | Guardar actividad. |
| Bitácora fotográfica | Guardar evidencia visual del cultivo. | Guardar en bitácora. |
| Rentabilidad | Calcular ingreso esperado, ganancia y punto de equilibrio. | Guardar proyección. |
| Dashboard Acopio | Mostrar lotes del día, observados, críticos y acceso rápido. | Nuevo ingreso. |
| Nuevo ingreso | Registrar camión/lote. | Continuar a recepción. |
| Recepción técnica | Registrar humedad medida, impureza y observación. | Continuar a muestra IA. |
| Muestra visual | Cargar y validar 5 imágenes de muestra. | Analizar con IA. |
| Resultado IA | Mostrar clasificación visual de la muestra. | Calcular castigo. |
| Castigo y reporte | Calcular impacto económico y recomendación. | Descargar PDF. |

## 2.6 UI Contract resumido

| Ruta | Pantalla | Datos/props | Acción | Validación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | Landing | news[], modules[] | navigate(mode) | Debe mostrar hero, módulos y noticias. |
| /campo | Dashboard Campo | campaignActive, syncStatus | openModule() | Debe funcionar responsive y mostrar estado offline/sync. |
| /campo/campana | Crear campaña | campaignDraft | saveCampaign() | Validar hectáreas > 0 y fecha válida. |
| /campo/costos | Costos | campaignId, costItems[] | saveCosts(), calculateTotals() | Montos >= 0; mostrar costo total y por ha. |
| /campo/actividades | Manejo cultivo | campaignId, activities[] | saveActivity() | Producto y fecha obligatorios. |
| /campo/bitacora | Bitácora | campaignId, photos[] | savePhotoLog() | Imagen opcional en demo; etapa obligatoria. |
| /campo/rentabilidad | Rentabilidad | costTotal, hectares, yield, price | calculateProfitability() | Rendimiento y precio > 0. |
| /acopio | Dashboard Acopio | intakes[], stats | newIntake() | Mostrar últimos ingresos y estado. |
| /acopio/nuevo | Ingreso camión | intakeDraft | createIntake() | Peso > 0; productor y zona requeridos. |
| /acopio/recepcion/:id | Recepción técnica | intake, humidity, impurity | saveReception() | Humedad manual entre rango razonable; no calcular por imagen. |
| /acopio/muestra/:id | Muestra visual | sampleImages[] | validateImages(), analyzeAI() | Mínimo 5 capturas válidas. |
| /acopio/resultado/:sampleId | Resultado IA | analysisResult | calculatePenalty() | Mostrar porcentajes y riesgo visual. |
| /acopio/reporte/:id | Reporte | report | downloadPDF() | Debe ser imprimible o exportable. |

## 2.7 API Contract resumido

| Método | Ruta | Descripción | Request | Response |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Verificar estado del backend/demo. | {} | { status, version } |
| GET | /api/news | Listar noticias precargadas. | {} | { news[] } |
| POST | /api/campaigns | Crear campaña. | { name, zone, hectares, soilType, sowingDate, seed } | { campaign } |
| GET | /api/campaigns | Listar campañas. | {} | { campaigns[] } |
| POST | /api/campaigns/{id}/costs | Guardar costos. | { items[] } | { totalCost, costPerHa } |
| POST | /api/campaigns/{id}/activities | Guardar actividad. | { type, date, product, reason, pest, cost, note } | { activity } |
| POST | /api/campaigns/{id}/profitability | Calcular rentabilidad. | { hectares, expectedYield, price, costTotal } | { production, revenue, profit, breakEvenTon } |
| POST | /api/intakes | Registrar ingreso de camión. | { lotId, producer, zone, netWeightTon } | { intake } |
| PATCH | /api/intakes/{id}/reception | Guardar recepción técnica. | { humidityMeasured, impurityManual, operatorNote } | { intake } |
| POST | /api/intakes/{id}/samples | Crear muestra visual. | { images[] } | { sample } |
| POST | /api/samples/{id}/analyze | Analizar muestra con IA o prototipo controlado. | { sampleId } | { healthyPct, brokenPct, stainedPct, impuritiesPct, moldPct, quality, risk } |
| POST | /api/intakes/{id}/penalty | Calcular castigo. | { pricePerTon, humidity, quality, percentages } | { penaltyPct, grossValue, loss, adjustedValue, recommendation } |
| GET | /api/reports/{id} | Obtener reporte final. | {} | { report } |

Nota técnica sobre API El contrato es conceptual. Si el equipo usa Firebase/Firestore directamente, estas rutas se convierten en servicios o funciones equivalentes. No se obliga a REST si se elige otra arquitectura.

## 2.8 Modelo de datos conceptual

| Entidad | Atributos | Relación |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id, nombre, rol, email, telefono, modoPrincipal | 1 usuario puede tener varias campañas o recepciones. |
| Campaña | id, usuarioId, nombre, zona, hectareas, tipoSuelo, fechaSiembra, semilla, estado | Pertenece a un usuario; agrupa costos, actividades y bitácora. |
| Costo | id, campañaId, tipo, descripcion, monto, fecha | Muchos costos por campaña. |
| ActividadCultivo | id, campañaId, tipo, fecha, producto, motivo, plaga, costo, observacion | Muchas actividades por campaña. |
| BitacoraFoto | id, campañaId, etapa, fotoUrl/localPath, fecha, observacion | Muchas fotos por campaña. |
| IngresoCamion | id, lotId, productor, zona, pesoToneladas, horaIngreso, humedadMedida, impurezaManual, estado | Un ingreso puede tener una muestra y un reporte. |
| MuestraVisual | id, ingresoId, imagenes[], estadoValidacion | Una muestra pertenece a un ingreso. |
| AnalisisImagen | id, muestraId, sanoPct, partidoPct, manchadoPct, mohoPct, impurezaPct, calidad, riesgo | Resultado del análisis IA. |
| ReporteRecepcion | id, ingresoId, castigoPct, perdidaEstimada, valorAjustado, recomendacion, fecha | Documento final de recepción. |
| Noticia | id, titulo, fuente, fecha, resumen, imagen, url | Datos precargados para demo. |

# 3. Clarificación - Dudas, decisiones y control de alcance

Objetivo del estándar Registrar qué está decidido, qué falta decidir y qué no debe cambiar sin acuerdo del equipo. Sirve para evitar improvisación y crecimiento descontrolado.

## 3.1 Decisiones cerradas

| ID | Decisión |
| --- | --- |
| D-01 | El proyecto se gestiona con 5 estándares: Constitución, Especificación, Clarificación, Plan y Tareas. |
| D-02 | Nombre provisional: SoyCampo. El nombre final, logo y mascota quedan pendientes. |
| D-03 | El proyecto pertenece principalmente a AGRO y usa INDUSTRIA como puente para control de calidad en acopio. |
| D-04 | La navegación visual será superior y horizontal; no se usará sidebar administrativo genérico. |
| D-05 | La identidad visual usa blanco dominante, verde institucional y dorado grano como acento. |
| D-06 | El sistema tendrá dos modos: Campo y Acopio. |
| D-07 | La humedad no se calcula desde imagen; se ingresa manualmente como dato medido. |
| D-08 | La IA se concentrará en análisis visual de muestra de soya y recomendación de calidad/castigo. |
| D-09 | El carrusel de noticias usará datos precargados en JSON para asegurar demo estable. |
| D-10 | Hardware industrial, PLC, cámara fija, sensores y actuadores quedan como fase futura. |

## 3.2 Dudas pendientes antes de código final

| Prioridad | Duda | Impacto si no se define |
| --- | --- | --- |
| Crítica | ¿Qué tecnología final usará el equipo para frontend, backend, base de datos e IA? | Afecta estructura de carpetas, deploy, contratos y reparto técnico. |
| Crítica | ¿Se hará IA real, prototipo con modelo preentrenado o simulación controlada explicable? | Afecta demo, pitch y calidad técnica percibida. |
| Crítica | ¿Qué dataset de imágenes de soya se usará? | Afecta precisión del análisis visual y posibilidad de fallos. |
| Importante | ¿Qué fórmula de castigo económico se presentará? | Afecta credibilidad industrial; debe ser configurable y transparente. |
| Importante | ¿Quién será el usuario principal en el pitch: productor, silo o ambos? | Afecta narrativa del demo y orden de presentación. |
| Importante | ¿Qué nombre final, logo y mascota se integrarán? | Afecta branding y piezas visuales. |
| Menor | ¿Modo oscuro o solo modo claro? | No debe bloquear desarrollo. Se recomienda solo modo claro institucional. |
| Menor | ¿Noticias reales exactas o textos de contexto demo? | Se puede resolver con JSON mock validado. |

## 3.3 Gestión de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Prevención | Plan B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No terminar backend | Media | Alto | API mínima y datos mock desde el inicio. | Usar JSON/localStorage y simular respuestas. |
| Diseño desconectado del código | Media | Alto | Usar UI Contract antes de programar. | Congelar pantallas MVP y recortar módulos. |
| Falla API o modelo IA | Alta | Alto | Preparar dataset controlado y modo demo. | Simulación explicable con resultados precomputados. |
| Fallos de deploy | Media | Alto | Deploy temprano día 2. | Video local + demo offline + capturas. |
| Problemas con Git | Media | Medio | Ramas por módulo y PR pequeños. | Integrador único y respaldo ZIP. |
| Exceso de funcionalidades | Alta | Alto | Lista de fuera de MVP visible. | Congelar alcance y priorizar acopio. |
| Mala presentación | Media | Alto | Guion y ensayo desde día 2. | Video pitch y demo guiada con datos fijos. |
| Prometer humedad por foto | Media | Crítico | Regla técnica: humedad manual. | Explicar integración futura con medidor físico. |
| Recomendar agroquímicos sin respaldo | Media | Crítico | Solo registrar actividades; no recetar dosis. | Mostrar disclaimer y dejar recomendaciones para fase futura validada. |

## 3.4 Criterios de aceptación del MVP

El usuario puede iniciar en landing y seleccionar modo sin errores.

El flujo Modo Acopio completa: ingreso -> recepción -> muestra -> IA -> castigo -> reporte.

El flujo Modo Campo completa: campaña -> costos -> actividad/foto -> rentabilidad.

La demo no depende de una conexión inestable ni de fuentes externas en vivo.

El equipo puede explicar qué es real, qué es mock, qué es IA y qué queda futuro.

README, variables de entorno, instrucciones de ejecución y datos demo están listos.

El pitch comunica problema, usuario, solución, IA, impacto y próximos pasos en tiempo.

# 4. Plan - Secuencia de trabajo

Objetivo del estándar Ordenar el trabajo por fases para llegar con MVP, demo y entregables. La tecnología final queda por definirse, pero el plan ya marca responsabilidades y criterios.

## 4.1 Plan por fases

| Fase | Resultado | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición | Problema, usuario, alcance y valor aprobados. | Constitución cerrada y dudas críticas visibles. |
| 2. Diseño GUI | Pantallas principales y flujo visual aprobados. | Guía visual, rutas y componentes base. |
| 3. Contrato Front/Back | Datos, endpoints/servicios y estados definidos. | UI Contract, API Contract y modelo de datos. |
| 4. Código base | Proyecto inicial funcionando. | Rutas, layout, componentes, mocks y estructura Git. |
| 5. Integración IA | Análisis IA o prototipo controlado integrado al flujo. | Muestra visual -> resultado -> explicación. |
| 6. Pruebas | Flujos críticos probados. | Checklist, datos demo, errores controlados. |
| 7. Deploy | MVP accesible o respaldo local confiable. | URL pública o demo local con video de respaldo. |
| 8. Pitch | Historia y demo listas. | Presentación, guion, video pitch y README. |

## 4.2 Plan operativo de 3 días

| Día | Objetivo | Actividades clave | No negociar |
| --- | --- | --- | --- |
| Día 1 | Definir y maquetar. | Congelar MVP, crear repo, estructura de rutas, UI base, mocks, formularios, datos demo, dataset de imágenes. | No discutir tecnologías todo el día; elegir stack viable. |
| Día 2 | Integrar lógica e IA. | Guardar datos, cálculos, análisis IA/prototipo, castigo, reportes, pruebas parciales, primer deploy. | El flujo acopio debe estar caminando antes de dormir. |
| Día 3 | Pulir y presentar. | Reporte final, README, video pitch, presentación, ensayo, respaldo local, capturas, deploy final. | No agregar módulos nuevos. Solo corregir y estabilizar. |

## 4.3 Arquitectura conceptual

FRONTEND WEB/PWA
- Landing
- Modo Campo
- Modo Acopio
- Componentes visuales
- Estado local/offline parcial
       |
       v
SERVICIOS / API / FUNCIONES
- Reglas de negocio
- Cálculos de costos
- Cálculo de rentabilidad
- Cálculo de castigo
- Orquestación IA
       |
       v
DATOS
- Campañas
- Costos
- Actividades
- Fotos
- Ingresos
- Muestras
- Resultados IA
- Reportes
       |
       v
IA / PROTOTIPO CONTROLADO
- Validación de imágenes
- Clasificación visual
- Explicación del resultado

## 4.4 Tecnologías candidatas - sin decisión final

| Capa | Opción preferida Google | Alternativa viable | Criterio para decidir |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React/Vite o Angular + PWA + Firebase Hosting | Next.js/Vercel o Vue | Usar lo que el equipo domine más y pueda desplegar rápido. |
| Backend | Cloud Functions for Firebase o Cloud Run | FastAPI/Node en Render/Vercel/Supabase Edge | Debe resolver API mínima sin complejidad empresarial. |
| Base de datos | Firestore | Supabase/PostgreSQL o SQLite/JSON para demo | Priorizar sincronización y velocidad de implementación. |
| Archivos | Firebase Storage / Cloud Storage | Supabase Storage o imágenes locales demo | Subida de fotos y reporte sin bloquear demo. |
| IA | Gemini API / Vertex AI | Modelo Python, Roboflow, TensorFlow, simulación controlada | Debe ser demostrable, explicable y estable. |
| Deploy | Firebase Hosting / Cloud Run | Vercel/Render/Netlify | Deploy temprano y repetible. |

Criterio de elección técnica La preferencia Google puede dar coherencia con el evento, pero no debe destruir la viabilidad. Si una opción Google no la domina el equipo, se usa híbrido: frontend simple + datos mock + IA controlada + deploy estable.

## 4.5 Flujo Git recomendado

main: rama estable, solo versiones que corren.

dev: integración diaria.

feature/ui-campo, feature/ui-acopio, feature/backend, feature/ia, feature/demo-docs: ramas por trabajo.

Commits pequeños: feat, fix, docs, chore.

Integración mínima dos veces al día: antes de almuerzo y antes de cierre.

Una persona integra para evitar choques de código.

## 4.6 Pruebas mínimas

| Prueba | Criterio |
| --- | --- |
| Landing | Carga sin errores, muestra hero, noticias y cards. |
| Campo | Crear campaña y calcular costos/rentabilidad con datos demo. |
| Acopio | Registrar lote, humedad, muestra, IA y reporte completo. |
| IA | Resultado consistente para imágenes demo; muestra estado de carga y error. |
| Reporte | Datos correctos: lote, humedad, calidad, castigo, recomendación. |
| Offline/respaldo | Demo con mock/localStorage o video si falla internet. |
| README | Instalación, variables, ejecución, arquitectura y colaboradores. |

# 5. Tareas - Actividades concretas por integrante

Objetivo del estándar Bajar el plan a tareas concretas para un equipo de 4 integrantes. Sirve para empezar a programar sin perder coordinación.

## 5.1 Roles para 4 integrantes

| Rol | Responsabilidad | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Líder técnico / integración | Define estructura, repo, integración, deploy, reglas de arquitectura y resolución de bloqueos. | Repo funcionando, ramas, integración, deploy, README técnico. |
| Diseño / frontend | Implementa UI, rutas, componentes, responsive, estados, carrusel, formularios y reporte visual. | Landing, Modo Campo, Modo Acopio, estilos, componentes. |
| Backend / datos | Implementa modelo de datos, servicios, mocks, persistencia y cálculos de costos/rentabilidad/castigo. | API/servicios, validaciones, datos demo, cálculos. |
| IA / pruebas / demo | Prepara dataset, integración IA/prototipo, resultados, pruebas, guion demo y pitch. | Módulo IA, casos de prueba, video, presentación, guion. |

## 5.2 Backlog priorizado

| Prioridad | Tarea | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Crear repo y estructura base | Líder técnico | Día 1 |
| Alta | Implementar layout institucional y navegación superior | Frontend | Día 1 |
| Alta | Landing con hero, módulos y noticias precargadas | Frontend | Día 1 |
| Alta | Dashboard Acopio + nuevo ingreso + recepción técnica | Frontend/Backend | Día 1-2 |
| Alta | Carga de 5 imágenes y validación visual | Frontend/IA | Día 2 |
| Alta | Análisis IA/prototipo y resultado técnico | IA | Día 2 |
| Alta | Cálculo de castigo y recomendación | Backend | Día 2 |
| Alta | Reporte final descargable o imprimible | Frontend/Backend | Día 2-3 |
| Media | Modo Campo: crear campaña y costos | Frontend/Backend | Día 1-2 |
| Media | Rentabilidad esperada | Backend | Día 2 |
| Media | Bitácora fotográfica | Frontend | Día 2 |
| Media | README y variables de entorno | Líder técnico | Día 2-3 |
| Alta | Video pitch y guion demo | IA/Demo | Día 3 |
| Alta | Pruebas con datos demo y respaldo local | Todos | Día 3 |

## 5.3 Checklist de entrega

Código funcionando en local.

Deploy o alternativa de demo local estable.

README con nombre del proyecto, integrantes, descripción, arquitectura, tecnologías, instalación y ejecución.

Repositorio público actualizado con todos los integrantes como colaboradores.

Variables de entorno documentadas sin exponer claves.

Datos demo preparados: noticias, campaña, lote, imágenes, resultado IA y reporte.

Capturas de pantallas principales.

Presentación final lista.

Video pitch máximo 2 minutos.

Guion de demo practicado.

Respaldo local del proyecto y video de demo por si falla internet.

Documento técnico con problema, solución, arquitectura, IA, FODA, PESTEL, Lean Canvas, análisis financiero e impacto.

## 5.4 Guion de demo recomendado

| Tiempo | Qué se muestra | Mensaje clave |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | Problema local de la cadena soyera. | Hay desconexión entre campo y acopio; se pierde trazabilidad y claridad económica. |
| 0:20-0:40 | Landing y dos modos. | El sistema une gestión de campaña y control industrial. |
| 0:40-1:20 | Modo Campo rápido: campaña, costos, rentabilidad. | El agricultor registra y entiende su inversión. |
| 1:20-2:30 | Modo Acopio: ingreso, humedad manual y muestra visual. | La humedad viene de equipo externo; la IA analiza la muestra visual. |
| 2:30-3:20 | Resultado IA y castigo. | El sistema muestra calidad, riesgo y pérdida estimada. |
| 3:20-4:00 | Reporte final. | El lote queda trazable y listo para decisión. |
| 4:00-4:40 | Arquitectura y tecnología. | MVP simple, escalable y preparado para Google/Firebase/IA. |
| 4:40-5:00 | Impacto y futuro. | Trazabilidad, reducción de incertidumbre e integración industrial futura. |

## 5.5 Pitch breve base

En Santa Cruz, la cadena soyera conecta campo, transporte, silo e industria, pero mucha información crítica todavía se registra de forma manual o dispersa. El agricultor necesita entender sus costos, insumos y rentabilidad; la industria necesita evaluar calidad, humedad, impurezas y castigos con mayor trazabilidad.

SoyCampo propone una plataforma inteligente con dos modos. En Modo Campo, el productor registra campaña, costos, actividades, bitácora y rentabilidad. En Modo Acopio, el operador registra el ingreso del camión, carga la humedad medida por equipo externo, sube imágenes de una muestra de soya y recibe un análisis visual apoyado por IA, junto con castigo estimado y reporte final.

El MVP no intenta reemplazar al agrónomo ni al laboratorio industrial. Valida el núcleo digital de una solución escalable que después puede integrarse con cámaras industriales, medidores de humedad, PLC, SCADA y trazabilidad por QR. La propuesta aporta claridad, evidencia y mejor toma de decisiones desde el campo hasta el acopio.

# Anexo A - Guía visual para frontend

| Uso | Nombre | Hex | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondo principal | Blanco institucional | #FFFFFF | Base limpia, amplia y profesional. |
| Fondo secundario | Verde muy claro | #F3F8F1 | Secciones suaves, cards secundarias y Modo Campo. |
| Principal | Verde institucional agro | #008C45 | Botones principales, navegación y títulos destacados. |
| Profundidad | Verde profundo | #064E2E | Header, textos fuertes, footer y contraste institucional. |
| Soporte | Verde hoja | #18A558 | Detalles vivos, estados positivos y elementos agrícolas. |
| Acento | Dorado grano | #D6A03A | Acciones económicas, indicadores de valor y detalles de grano. |
| Tierra | Marrón agrícola | #8B5E34 | Costos, suelo, producción y detalles cálidos. |
| Texto | Grafito agrícola | #1F2A24 | Texto principal y contenido de alta legibilidad. |
| Texto secundario | Gris técnico | #5B665F | Notas, etiquetas, descripciones y ayuda. |
| Bordes | Gris verdoso claro | #DDE7DD | Bordes de cards, inputs, tablas y divisiones suaves. |

| Estado | Hex | Uso |
| --- | --- | --- |
| Bajo / aceptado | #2E7D32 | Resultado correcto, riesgo bajo, lote aceptado. |
| Medio / observar | #D9A441 | Requiere observación, seguimiento o revisión moderada. |
| Alto / revisar | #D97706 | Riesgo alto, revisar antes de continuar. |
| Crítico / alerta | #B91C1C | Riesgo crítico, acción inmediata o revisión manual. |

## A.1 Reglas visuales cerradas

No usar sidebar lateral tipo dashboard administrativo genérico.

Usar navegación superior horizontal: Inicio, Campo, Acopio, Noticias, Contacto.

Usar hero con imagen real de soya, campo, silo o agroindustria.

Cards blancas con bordes suaves, sombra ligera, títulos verde oscuro y acción clara.

Botones pocos y coherentes: una acción principal por pantalla.

Carrusel de noticias con 9 noticias, 3 visibles, flechas y puntos.

El logo se integrará después como SVG; la mascota IA será secundaria.

## A.2 Estructura visual principal

[LOGO/NOMBRE]    Inicio    Campo    Acopio    Noticias    Contacto
-------------------------------------------------------------------
HERO: Imagen real de soya / campo / silo
Título: Gestión inteligente para la soya cruceña
Subtítulo: Campo, acopio e inteligencia aplicada
[Iniciar demo]
-------------------------------------------------------------------
Módulos principales
[ MODO CAMPO ]                       [ MODO ACOPIO ]
Campaña, costos, insumos             Camión, humedad medida,
fertilidad/rentabilidad              muestra IA y reportes
[Ingresar]                           [Ingresar]
-------------------------------------------------------------------
Contexto soyero: carrusel con noticias locales precargadas

## A.3 Pantallas críticas del Modo Acopio

Nuevo ingreso -> Recepción técnica -> Muestra visual -> Resultado IA -> Castigo y reporte

Recepción técnica:
- ID lote
- Productor
- Zona de origen
- Peso neto
- Humedad medida por equipo externo
- Impureza manual
- Observación del operador

Muestra visual:
- Mínimo 5 capturas
- Fondo uniforme
- Buena iluminación
- Estado por imagen: válida / repetir / pendiente

Resultado IA:
- Grano sano %
- Grano partido %
- Grano manchado %
- Impurezas %
- Posible moho %
- Calidad visual
- Riesgo visual

# Anexo B - Puerta de salida antes de programar

| Pregunta | Respuesta esperada |
| --- | --- |
| ¿El problema es local y verificable en Santa Cruz? | Sí. Cadena soyera cruceña, campo y acopio. |
| ¿Está dentro de las menciones? | Sí. AGRO como mención principal; INDUSTRIA como soporte. |
| ¿Hay usuario claro? | Sí. Agricultor/técnico y operador de silo/acopio. |
| ¿La IA es central? | Sí. Análisis visual de muestra, calidad, riesgo y recomendación. |
| ¿Se puede demostrar en vivo? | Sí, con datos demo, imágenes controladas y reporte final. |
| ¿Es viable para 4 estudiantes? | Sí, si se prioriza el flujo de acopio y se controla el alcance. |
| ¿Está listo para pasar a código? | Sí, después de elegir tecnología final y dataset/estrategia IA. |